**Plano de Custos**

**Premissas e Hipóteses:**

* Projeto terá duração de 4 meses.
* Time Composto por:

4 DEVS: 2000 R$ cada por mês.

1 PO: 3500 R$ por mês.

1 SM: 3000 R$ por mês.

* Despesa operacional fixa mensal composta por:

Ferramentas e Software: 500 R$/mês

Internet e energia: 300 R$/mês

**Custo por Release:**

* **Release 1 (contabilizado mês AGO):**

Custo da Equipe: 7.250 R$

Despesa Operacional: 800 R$

**Total Release 1: 8050 R$**

* **Release 2 (contabilizado SET/NOV):**

Custo da Equipe: 21.750 R$

Despesa Operacional: 2.400 R$

**Total Release 2: 24.150 R$**