**Plano de Releases, RoadMap e Cerimônias**

**Período do Projeto de 05/08/2024 a 22/11/2024**

**Releases:**

**1.** Entrega até a Sprint 3

**Funcionalidades:** Cadastro, Agendamento de Reuniões, Visualização Basica de Eventos.

**2.** Entrega até a Sprint 8

**Funcionalidades:** Acessibilidade, Comunicação, Relatórios e Testes Finais.

**RoadMap:**

**Sprint 1.** de 05/08 a 18/08 | Configuração inicial, cadastro e login.

**Sprint 2.** de 19/08 a 01/09 | Agendamento de reuniões.

**Sprint 3.** de 02/09 a 15/09 | Implementação da gestão de eventos.

**Sprint 4.** de 16/09 a 29/09 | Inscrição de eventos e confirmação de presença de reuniões.

**Sprint 5.** de 30/09 a 13/10 | Mural de avisos e comunicação.

**Sprint 6.** de 14/10 a 27/10 | Relatórios e métricas.

**Sprint 7.** de 28/10 a 10/11 | Ajustes e testes.

**Sprint 8.** de 11/11 a 22/11 | Testes finais, documentação, manual e entrega final.

**Cerimônias:**

**Sprint**. 2 semanas.

**Planejamento.** Dia 1º Sprint | Tempo máximo 4 horas.

**Revisão.** Último dia da Sprint | Tempo máximo 1 hora.